西洋江镇“十二五”规划重点建设项目一览表
单位：万元
	序号
	项目（企业）名称
	省级（★）市级（◆）县级（●）项目
	建设

性质
	建设地址
	起止
年限
	建设规模及内容
	总投资
	预计至2010年底累计完成投资
	2011-2015年计划投资
	目前前期工作情况
	备注（或新增生产能力）

	一
	产业化项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	烤烟生产基地
	
	续建
	永宁、星子坪、枫木岭、东湾、大岭、茶岭、水西、星月、长塘、石塘、章几塘、碧山、金湾
	2011-

2015
	1、建成烤烟生产基地4000亩。

2、年生产烟叶10000担。
	236
	108
	128
	已建成2100亩

基地。
	

	2
	金银花生产基地
	
	新建
	枫木岭、永宁、中车、茶岭、大岭、新东
	2011-

2015
	建成金银花生产基地5000亩
	500
	
	500
	
	

	二
	基础设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	西洋江河堤维护
	●
	恢复
	西洋江河道沿线
	2011-

2015
	恢复水毁河堤16.4km。
	480
	
	480
	已完成规划
	


西洋江镇“十二五”规划重点建设项目一览表
单位：万元

	序号
	项目（企业）名称
	省级（★）市级（◆）县级（●）项目
	建设

性质
	建设地址
	起止
年限
	建设规模及内容
	总投资
	预计至2010年底累计完成投资
	2011-2015年计划投资
	目前前期工作
情况
	备注（或新增生产能力）

	2
	农田低改
	
	续建
	湖桥、新潮
	2011-

2015
	开沟排水、排冷浸水，新建和改造

水渠
	100
	
	100
	
	新增和改善面积1150亩

	3
	通村通组公路建设
	●
	新建
	全镇所有村（居）
	2011-

2015
	全镇28个村（居）完善路网体系，新修公路49km
	1470
	
	1470
	已完成规划
	

	4
	通村通组公路建设
	●
	改建
	全镇所有村（居）
	2011-

2015
	全镇28个村（居）完善路网体系，改建公路54.2km
	1230
	
	1230
	已完成规划
	

	5
	狮星支渠
	★●
	维修
	狮子至

五星
	2011-

2015
	恢复、维修渠道17km
	1100
	
	1100
	已完成规划
	改善灌溉面积4000亩，受益人口7000人

	6
	章长支渠
	★●
	维修
	长塘村、章几塘村
	2011-2015
	恢复、维修渠道4km
	180
	
	180
	
	改善灌溉面积700亩，受益人口1800人


西洋江镇“十二五”规划重点建设项目一览表
单位：万元

	序号
	项目（企业）名称
	省级（★）市级（◆）县级（●）项目
	建设

性质
	建设地址
	起止
年限
	建设规模及内容
	总投资
	预计至2010年底累计完成投资
	2011-2015年计划投资
	目前前期工作
情况
	备注（或新增生产能力）

	7
	新洞支渠
	★●
	维修
	新潮、碧山、南路、拱桥、长塘等村及洞口县3个村
	2011-2015
	恢复、维修渠道8km
	360
	
	360
	
	改善灌溉面积2600亩，受益人口3900人

	8
	人畜安全饮水工程
	●
	新建
	苏河、水西、星月、张家庙、东湾等26个村居
	2011-

2015
	铺设管道131.18km及完成配套辅助工程
	1883
	30
	1853
	已完成规划
	解决26个村居20000余名群众人畜安全
饮水问题

	9
	工业小区建设
	
	续建
	金湾村、新潮居委会、张家庙居委会
	2011-

2015
	小区配套基础建设和配套设施

建设
	520
	30
	490
	完成园区内部分基础设施建设
	


西洋江镇“十二五”规划重点建设项目一览表
单位：万元

	序号
	项目（企业）名称
	省级（★）市级（◆）县级（●）项目
	建设

性质
	建设地址
	起止
年限
	建设规模及内容
	总投资
	预计至2010年底累计完成投资
	2011-2015年计划投资
	目前前期工作
情况
	备注（或新增生产能力）

	三
	社会发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新镇政府政务大楼

建设
	
	新建
	新潮

居委会
	2011-

2015
	占地面积800平方米，建筑面积3600平方米，绿化面积1500平方米
	550
	50
	500
	已完成征地拆迁工作
	方便群众办事，解决干部住房困难，消除安全隐患

	2
	城区街道硬化
	●
	新建
	新潮居委会、张家庙居委会
	2011-

2015
	硬化30M宽的街道2km
	200
	30
	170
	已修补、立项
	

	3
	国土所基础建设
	
	新建
	新潮

居委会
	2011-

2015
	建设3层的国土所综合大楼
	50
	
	50
	已开始招标
	


西洋江镇“十二五”规划重点建设项目一览表
单位：万元

	序号
	项目（企业）名称
	省级（★）市级（◆）县级（●）项目
	建设

性质
	建设地址
	起止
年限
	建设规模及内容
	总投资
	预计至2010年底累计完成投资
	2011-2015年计划投资
	目前前期工作
情况
	备注（或新增生产能力）

	4
	星月、石塘垃圾处理场及灯化工程
	
	新建
	石塘、星月
	2011-

2015
	建好二个村级垃圾处理场及聚居中心灯化
	80
	
	80
	已开始规划
	

	5
	双江、新潮等村农网改造
	
	改建
	双江、新潮、田心桥、远山
	2011- 2015
	4个村居的农村供电线路改造
	100
	
	100
	
	稳定电压、降低能耗、消除隐患

	6
	中心集贸市场扩改
	
	续建
	新潮居委会
	2011- 2015
	扩建面积3400平方米，新建摊位450个、商铺36个，完善配套设施
	520
	30
	490
	已完成规划、征地工作
	


附件：








