隆回县公路建设养护中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）我单位属县交通运输局所属正科级公益一类（全额拨款）事业单位。担负全县所辖公路日常保养和维护工作，承担公路建设工作，负责国防公路战备工作，负责上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。我中心核定11个内设部室、9个养护工区。2024年本单位年末编制数136人，实有人数322人（其中在职人员149人，退休人员173人）。

主要职责：

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；指导乡镇人民政府（街道办事处）贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

2.参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

3. 承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责公路养护统计报表编制上报工作；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作；协助公路交通战备工作。

4. 承担全县“路长制”办公室日常工作；负责文明示范路创建、路域环境工作；承担县本级路政许可、监管事项的相关事务性工作，为公路路政许可提供技术支撑（含施工方案的评审）；协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据；协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复（修复）工作；负责普通公路服务区运营服务质量的监测评估工作。

5. 负责国、省、县道公路的应急处置工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好乡、村道的应急处置工作。

6. 负责全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设（公路信息化建设）；承担国、省、县道公路路况监测工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）开展农村公路路况监测工作。

7. 承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

2024年的重点工作: 1.工程建设：一是干线公路，今年来，抢抓晴好天气，严格工程质量、安全、进度把控，全面完成S243线南苏段30.853km路面改善项目扫尾、S242线路面预防性养护、G356线17km中修工程建设和322线路面改善及路面大修工程，进一步提升干线公路路况品质。二是农村公路，完成C385线、C323线、C333线、C680线、C456线路面修复工程，完成C150线、C80D、C039线、C366线、C182线水毁修复工程。三是积极推进“危桥消危”行动，今年共完成10座危旧桥梁（干线公路8座、农村公路2座）加固（重建），进一步打造安全的公路通行环境。

2.安全应急工作：一是进一步建章立制。完善了《隆回县公路建设养护中心安全生产和机务管理办法》，进一步明确了安全生产工作目标和责任，健全安全生产责任体系。二是扎实推进高风险隐患路段整治。今年来，结合上级交办和我中心日常巡查发现的安全隐患，完成G320、G356事故多发路段、穿村过镇、急弯陡坡等高风险路段隐患整治16处，完成S242线10公里事故多发路段整改，完成X006、X088、X093、X097、X101等线路安防工作；完成S322线22公里和S548线17.47公里安全设施精细化提升工程，全力保障国省干线公路安全畅通。三是高效完成防汛抢险工作。进入汛期以来，我县持续强降雨，公路水毁多，我中心闻“汛”而动，严格落实“中心领导分片包干、养护工区常态巡查、专业队伍应急处突”的工作机制，全面压实值班值守和公路巡查、隐患排查处治工作责任，充分做好抢险设备(物资)准备，有序、高效开展汛期公路保安保畅工作，全力保障人民群众出行安全。同时，为进一步提升我中心防汛抢险保通应急能力，我中心举行了2024年度公路防汛抢险保通应急演练，为高效、有序开展公路防汛抢险保通应急救援工作打下了坚实基础。四是高效完成抗冰保畅工作。一季度雨雪冰冻天气较多，我中心按照“快速反应、统一指挥、分组负责”的工作原则，以最快的速度，发挥最大的效能，有序实施公路应急抢险保通工作，一季度共出动1560人次、车辆74台次，圆满完成了抗冰抢险保通工作。

3.完成国防公路战备工作。

4.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出情况

2024年，本单位收入决算数11397.98万元，支出决算数11353.97万元。按支出性质分类其中：基本支出决算2761.13万元；项目支出决算8592.84万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出共2761.13万元，其中人员支出2457.59万元，公用支出303.54万元。该支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）县级专项资金情况

2024年县级专项资金支出700万元，用于干线公路日常养护支出等。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费1.48万元；

3.公务用车购置及运行费7.32万元，其中公务用车运行费7.32万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

（一）日常养护。按照高质量发展“好路率”考核要求，结合人居环境整治工作，扎实开展“三清三治三确保”（清水沟，治反坡，确保排水顺畅；清杂草，治脏乱，确保路域整洁；清路面，治病害，确保通行安全）路域环境整治提升工作。2024年以来，完成了G320、S240、S242、X004线等路面病害挖补修复1500m2，完成了X001、X006、X087、S551等线路沥青表处修复 80000 m2，完成了G320、G356、S240、S322线路中缺失的交通标线及顽瘴痼疾路段的标线处治768处，确保了公路安全畅通。今年7月，G356线隆回段圆满完成干线公路“国评”工作，受到了检查组的一致好评。经省交通运输厅、省公路事务中心路况检测评定，我县普通国省干线公路优良率达100%，农村公路养护综合考评获全省先进。

（二）工程建设。一是干线公路，今年来，抢抓晴好天气，严格工程质量、安全、进度把控，全面完成S243线南苏段30.853km路面改善项目扫尾、S242线路面预防性养护、G356线17km中修工程建设和322线路面改善及路面大修工程，进一步提升干线公路路况品质。二是农村公路，完成C385线、C323线、C333线、C680线、C456线路面修复工程，完成C150线、C80D、C039线、C366线、C182线水毁修复工程。三是积极推进“危桥消危”行动，今年共完成10座危旧桥梁（干线公路8座、农村公路2座）加固（重建），进一步打造安全的公路通行环境。

（三）安全应急工作。一是进一步建章立制。完善了《隆回县公路建设养护中心安全生产和机务管理办法》，进一步明确了安全生产工作目标和责任，健全安全生产责任体系。二是扎实推进高风险隐患路段整治。今年来，结合上级交办和我中心日常巡查发现的安全隐患，完成G320、G356事故多发路段、穿村过镇、急弯陡坡等高风险路段隐患整治16处，完成S242线10公里事故多发路段整改，完成X006、X088、X093、X097、X101等线路安防工作；完成S322线22公里和S548线17.47公里安全设施精细化提升工程，全力保障国省干线公路安全畅通。三是高效完成防汛抢险工作。进入汛期以来，我县持续强降雨，公路水毁多，我中心闻“汛”而动，严格落实“中心领导分片包干、养护工区常态巡查、专业队伍应急处突”的工作机制，全面压实值班值守和公路巡查、隐患排查处治工作责任，充分做好抢险设备(物资)准备，有序、高效开展汛期公路保安保畅工作，全力保障人民群众出行安全。同时，为进一步提升我中心防汛抢险保通应急能力，我中心举行了2024年度公路防汛抢险保通应急演练，为高效、有序开展公路防汛抢险保通应急救援工作打下了坚实基础。四是高效完成抗冰保畅工作。一季度雨雪冰冻天气较多，我中心按照“快速反应、统一指挥、分组负责”的工作原则，以最快的速度，发挥最大的效能，有序实施公路应急抢险保通工作，一季度共出动1560人次、车辆74台次，圆满完成了抗冰抢险保通工作。

七、存在的问题

（一）人员支出预算中，预算与支出比较，缺口很大，在必须支出的奖金这一块完全没有预算，需单位自行解决，但单位也没有其他来源，现只能用往年结余弥补亏损。

（二）项目预算的准确性不高，没有完全按预算批复表中的项目资金安排经费到单位，年初做的预算在年中实施时实际拨付款与预算有很大出入。

- 改进措施及有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为，合理压缩“三公”经费支出。

建议：一是将公路日常养护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达；二是根据公路养护实际资金需要，适当提高公路日常养护资金预算标准；三是工程项目预算尽量按年初预算安排资金，确保公路管养工作正常有序开展，使得公路路况不断提高。

隆回县公路建设养护中心

2025年4月1日

部门整体支出绩效评价基础数据表

| 单位名称 | 隆回县公路建设养护中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 136 |  | 149 |  | 109.56% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费： | 9 |  | 15.5 |  | 8.8 |  |
| - 公务用车购置和维护 经费 | 7.4 |  | 12 |  | 7.32 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 7.4 |  | 12 |  | 7.32 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 1.6 |  | 3.5 |  | 1.48 |  |
| 县级专项资金： | 16598.89 |  | 16867.31 |  | 11353.97 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公路养护 | 16598.89 |  | 16867.31 |  | 11353.97 |  |
| 公用经费 | 288.04 |  | 275.69 |  | 303.54 |  |
| 其中：办公经费 | 36 |  | 22 |  | 26.7 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 47.5 |  | 47.7 |  | 48 |  |
| 会议费、培训费 | 11.3 |  | 19.12 |  | 19 |  |
| 政府采购金额 | 6009.02 |  | 2590.5 |  | 2590.5 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 2985.95 |  | 2761.13 |  | 2761.13 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 例行节约保障措施 | 严格控制三公经费、新增支出和压减一般性支出等 |  |  |  |  |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：马权填报日期：4.1联系电话：13973997390单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 隆回县公路建设养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16867.31 | 11353.97 |  | 11353.97 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：10926.32 |  |  |  |  | 其中：基本支出：2761.13 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目资金：8592.84 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：471.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成全县所辖公路日常保养和维护工作，保障公路安全畅通。公路环境干净整洁、设施完好。积极整治公路安全隐患，坚持安全生产底线，有效保证公路安全通行。完成公路建设、桥梁新建、加固工作，推进公路桥梁基础设施建设。完成国防公路战备工作。完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。 加强财务管理，资产管理，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效。 |  |  |  |  | 全面完成S243线南苏段30.853km路面改善项目扫尾、S242线路面预防性养护、G356线17km中修工程建设和322线路面改善及路面大修工程，进一步提升干线公路路况品质。二是农村公路，完成C385线、C323线、C333线、C680线、C456线路面修复工程，完成C150线、C80D、C039线、C366线、C182线水毁修复工程。三是积极推进“危桥消危”行动，今年共完成10座危旧桥梁（干线公路8座、农村公路2座）加固（重建），进一步打造安全的公路通行环境。完成国防公路及其他工作。严格财务管理，提高财政资金支出绩效。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造、加固桥梁座数： |  | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公路养护公里数： |  | 3272.47 | 3272.47 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 达标率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 桥梁完工时间 |  | 本年度 | 本年度 | 5 | 4 | 加强监管 |
|  |  |  | 公路养护建设完工时间： |  | 本年度 | 本年度 | 5 | 4 | 加强监管 |
|  |  | 成本指标 | 人员基本支出成本 |  | 2761.13 | 2761.13 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 公路工程建设成本 |  | 8592.84 | 8592.84 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 为县域经济发展提供保障： |  | 保障 | 保障 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 惠及人口： |  | 130万人 | 130万人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 延长公路使用寿命改善公路路况水平 |  | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续 影响指标 | 预计使用年限： |  | 30 | 30 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务 对象 满意度 指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 提高服务水平 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：马权  填报日期：2025.4.1  联系电话：13973997390   单位负责人签字：