附件2

隆回县交通运输局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2024年的重点工作、绩效目标设定情况。

机构设置情况：隆回县交通运输局内设办公室、政工股、行政审批服务股（政策法规股）、工程股（农村公路办）、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股（交通战备重点项目办）七个股室。

人员编制情况：隆回县交通运输局编制人数为78人，实际人数161人，其中在职104人(局机关16人，交通运输事务中心23人、水运事务中心14人、交通建设质量安全监督站11人、道路运输服务中心27人、五里公路超限检测站13人)，离退休63人。

主要职能职责：

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合发展。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制并监督实施全县道路、水路、邮政、城市公交等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作，指导出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责县级交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调铁路、民航、邮政等涉隆相关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急置协调工作。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行性情况，发布有关信息。承担县国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

- 2024年重点工作：

1、抓严党建引领

局党组扎实扛起主体责任，抓党建、转作风、促工作。严格落实党组班子成员“一岗双责”。专题研究党建工作11次，严格督导检查，党建办每季度督查一次基层党建工作，督查前有方案，督查时下达整改意见书，督查后下发督查通报。为切实增强党员干部的历史使命感和社会责任感，弘扬爱国主义精神，从党史国史中汲取智慧和力量，组织全体党员赴郴州“半条被子”故事旧址、“湘南起义”纪念馆等红色基地开展“传承革命精神建功立业新时代”主题党日活动。

积极推动两新组织建设，成立了“隆回县交通运输行业党委”。开展日常作风建设检查16次，开展廉政谈心谈话228人次；落实全面从严治党，立案查处违纪人员2人、诫勉1人，推动清廉机关建设。

2、抓紧项目建设

全力推进各项交通建设工作，积极规划交通建设项目。其中：巴油公路于2023年3月动工，全线采用三级公路技术标准建设，现已全部完成。农村公路建设2024年完成总投资额7752万元。农村公路安防工程完成1123.722公里，占全年任务的85.91%，将在12月份全面完成。

3、抓实行业监管

全面加强国、省、县道公路日常养护，保障公路畅安。维护运输秩序，整治城市公共客运，确保行业稳定。2024年春运自1月26日开始到3月5日结束，共计40天。在县委县政府的统筹调度下，我县春运工作平稳有序，没有发生较大安全事故，实现春运平稳。

- 抓牢安全生产

- 坚决践行习近平总书记“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全生产理念，提高政治站位、增强责任意识，充分落实“人防、车防、物防、技防”等安全措施，全力以赴做好交通运输行业安全监管工作，全县交通运输行业安全无事故，安全形势稳中向好。做到统筹协调、重点客运企业和车辆管控、从业人员的安全教育落实、应急防范处置“四个到位”。

- （二）部门整体支出情况

2024年全年总收入23912.41万元，总支出为23912.41万元。其中：基本支出1641.73万元，项目支出22270.68万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出1641.73万元，其中人员经费1352.04万元，公用经费289.69万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

- 项目支出情况

2024年度项目支出22270.68万元，用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为公路建设专项工作、重点项目前期工作、交通项目安全生产管理、农村公路建设、乡村振兴等工作，包括民桥民渡补助、客渡船维修、出租车政府监管平台和不停车检测系统的运行维护，以及丁洞公路建设，大花至善缘亭公路建设，农村公路建设等。

（三）“三公”经费情况

1、无因公出国（境）费用；

2、公务接待费4.3万元，与上年持平；

3、无公务用车购置费用；公务用车运行维护费2万元，比上年减少2.99万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入3516.27万元；年初结转和结余0万元；支出3516.27万元，其中基本支出0万元，项目支出3516.27万元；年末结转和结余0万元。

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

- 1、重点项目。全面完成S243线南苏段30.853km路面改善项目扫尾和S242线路面预防性养护、G356线17km中修工程建设。巴油公路全部完成，2024年新增投资3000万元；该项目从新邵迎光经高平至罗洪巴油，全长25.095公里，总投资9420万元，全线采用三级公路技术标准建设，于2023年3月动工。马头山至荷香桥公路项目，8月份已启动征地拆迁，已于10月份正式开工。

- 2、农村公路建设。我县今年农村公路旅游路、资源路、产业路提质改造(含乡镇通三级路、新村与撤并村便捷连通路)考核任务65.87公里， 现已完成60公里，将在年内全部完成；全年农村公路危桥改造计划8座，已全部开工建设，将在年内建成。全年农村公路精细化提升计划50公里，己全面完成。农村公路建设2024年完成总投资额7752万元。

- 3、农村公路安防设施。农村公路生命安全防护工程建设“攻坚消薄”行动是省委省政府部署的一项重要民生实事工作，我县2024年建设任务为1308公里，占全省的5%，争取省补资金1.44亿元，是全省建设里程最长的县，任务十分艰巨。现已完成农村公路安防工程1123.722公里，占全年任务的85.91%，将在12月份全面完成。2024年7月底，湖南省湘中南片区农村公路安防工程“攻坚消薄”行动现场推进会在我县召开，杨韶辉县长在会上做了经验介绍，会议对我县高效推动该项工作给予了充分肯定。

- 4、城乡客运一体化改革。我县为全省第四批城乡客运一体化示范创建县，争取省补资金1250万元。我局组织工作专班，全力推进，完成了《隆回县城乡客运一体化发展规划（2023-2025年）》和《隆回县城乡客运一体化改造实施方案》编制工作；完成了经营主体的组建；完成了规范性文件的备案审查，以县人民政府名义出台了《隆回县城乡客运一体化改造实施方案》（隆政发〔2024〕3 号），对车辆收购、线网布局和站场建设、营运服务、财政补贴政策等进行了明确，为城乡客运一 体化改革的顺利推进提供了政策依据；完成了乡镇站场提质改造项目的设计；组织了一次赴外县市考察学习活动；启动了客货邮融合发展规划编制工作；组织开展了项目实施风险评估。

- 七、存在的问题

- （一）机关运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

- （二）机关配备的编制只有13名，事多人少，我局为保障工作的开展，从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗，专业人才缺乏，干部年龄结构老龄化，严重影响工作开展。

- 八、改进措施及有关建议

- 无

- 本报告包括以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2、部门整体支出绩效自评表

附件1：

部门整体支出绩效评价基础数据表

| 单位名称 | 隆回县交通运输局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 78 |  | 104 |  | 133.33% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费： | 9.29 |  | 6.3 |  | 6.3 |  |
| - 公务用车购置和维护 经费 | 4.99 |  | 2 |  | 2 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 4.99 |  | 2 |  | 2 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待费 | 4.3 |  | 4.3 |  | 4.3 |  |
| 县级专项资金： | 115.28 |  | 102.8 |  | 102.8 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 115.28 |  | 102.8 |  | 102.8 |  |
| 客渡船维修 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
| 不停车检测系统运行维护费 | 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| 退还出租车经营权出让费 | 24 |  | 0 |  | 0 |  |
| 出租车政府监管平台网络经费 | 5.6 |  | 5.6 |  | 5.6 |  |
| 民桥民渡补助（渡工补助） | 31.68 |  | 43.2 |  | 43.2 |  |
| 公用经费 | 453.18 |  | 156.29 |  | 289.69 |  |
| 其中：办公经费 | 19.32 |  | 9 |  | 12.93 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 80.88 |  | 41.3 |  | 47.51 |  |
| 会议费、培训费 | 3.53 |  | 10.64 |  | 6.19 |  |
| 政府采购金额 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 2216.61 |  | 1231.15 |  | 1641.73 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 例行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：封*艳        联系电话：138****6835        单位负责人签字：谭*志

附件2：

部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 隆回县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12368.95 | 12368.95 |  | 23912.41 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算： 20396.14 |  |  |  |  | 其中：基本支出： 1641.73 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： 3516.27 |  |  |  |  | 项目资金： 22270.68 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成农村公路建设、安防工作；2、做好农村公路水路重点民生实事工作；3、积极整治交通问题，坚持安全生产底线，有效保证行业安全稳定；4、加强财务管理，资产管理，维护资金的安全和完善，防止资产流失，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行”花钱必部效，无效必问责“的理念；5、完成县委、县政府交办的其他工作。 |  |  |  |  | 1、完成农村公路建设、安防工作；2、做好农村公路水路重点民生实事工作；3、积极整治交通问题，坚持安全生产底线，有效保证行业安全稳定；4、加强财务管理，资产管理，维护资金的安全和完善，防止资产流失，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行”花钱必部效，无效必问责“的理念；5、完成县委、县政府交办的其他工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 交通重点项目的建设、质量安全监督及资金计划安排 |  | 》95% | 》95% | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用是否合规 |  | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金是否按进度支付到位 |  | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 基本支出1641.73万元；项目支出22270.68万元 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升 | 8 | 7 | 服务水平待进一步提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 是否满足环境保护需要 |  | 是 | 是 | 7 | 6 | 进一步改善环境 |
|  |  |  | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合 | 7 | 7 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续 影响指标 | 保证今后一段时期道路交通畅通、安全、舒适 |  | 5年 | 5年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益企业、群众满意度 |  | 》90% | 》90% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 | 88 |  |

填表人：封*艳        联系电话：138****6835        单位负责人签字：谭*志