附件5

**2024年度城市基础设施配套费**

**专项资金绩效自评报告**

根据《隆回县财政局关于开展2024年度部门整体支出绩效自评和专项资金支出部门评价工作的通知》（隆财绩[2025]2号）文件精神，我单位认真对2024年度城市基础设施配套费专项资金进行了绩效自评，**自评结论为良**，现将绩效自评情况汇报如下：

## 一、项目概况

为加大城市基础设施建设力度、维护和管理，使城市基础设施不断完善，充分发挥其效益，方便人民生产和生活，提高城市功能和承载能力，2024年度隆回县安排城市基础设施配套费专项资金735.65892万元，其中，2023年终结转资金378.0238万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

2024年度全县城市基础设施配套费专项资金735.65892万元，其中，县公用事业服务中心实施的县城市政公用设施维护建设管理项目50万元；县住保中心实施的城镇老旧小区改造项目80.4508万元；县自来水公司实施的城区给水老旧管网改造资金补助16万元；由1个街道办及17个乡镇实施的公共设施维护建设补助项目150万元，城乡建设运行监管项目金额439.20812万元。

2024年度城市基础设施配套费专项资金建设项目，严格按照财政专项资金管理办法，按程序拨付专项资金，做到专款专用。

## 三、项目组织实施情况

1、提出申请。由各实施单位、村、组、居委会向建设行政主管部门提交书面申请，并经村（居）委会、乡镇进行审查，确保项目建设、实施主体明确。

2、充分调研，编制计划。由建设主管部门对申请计划进行统计和资金估算；会同县财政局研究并报分管县领导同意，编制下达年度城市基础设施配套费专项资金计划。

## 四、项目绩效情况

配套费的安排使用，在一定程度上完善了城市基础设施配套，弥补了城维费项目安排不足，促进了乡村融合发展。

通过自查和现场评价，从项目申报、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面逐项自评，2024年度隆回县城市基础设施配套费专项资金绩效为“良”。

**1、严格专项资金申报程序，合理安排资金。**项目实施单位根据相关管理办法的规定，按照专项资金的用途及申报程序提交申报材料，明确资金的使用计划及绩效目标，县财政局、县住房和城乡建设局认真审核和论证，在一定范围内征求意见后进行批复，突出了专项资金的引导作用，真正使专项资金用到实处，最大化的发挥城市基础设施配套费专项资金的作用。

2、实施项目细化、覆盖范围广。对乡镇的公共设施维护建设补助项目明确到具体的组，村，共包括1个街道办及17个乡镇，涵盖到排水设施建设、产业道路建设、路灯建设、历史文化名镇保护等公共设施维护建设。对推动隆回县经济社会发展，提升百姓生活品质起到了一定作用。

## 五、存在的问题

从项目检查情况看，总体较好，但也存在一些问题，主要表现在项目需求多，资金缺口大。

## 六、改进措施及**有关建议**

**加强资金的后续监管，对资金使用情况及效果进行跟踪。**

主管部门在做好项目计划和资金安排的同时，也需要加强对专项资金的后续监管，包括资金到位、使用情况，项目执行及进度情况，项目完成情况及产生效益等，对项目情况清晰掌握，及时调整，确保专项资金发挥最大效用。

隆回县住房和城乡建设局

2025年4月10日

报告应包括以下附件：

县级专项资金绩效自评表（一个县级专项资金一张表）

附件6

专项资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 隆回县城市基础设施配套费 | | | | | | | |
| 主管  部门 | 隆回县住房和城乡建设局 | | | | 实施  单位 | 本级部门及下属二级机构等 | | |
| 项目  资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1200 | 735.65892 | 735.65892 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 357.63512 | 357.63512 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  | 378.0238 | 378.0238 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加大城市基础设施建设力度、维护和管理，使城市基础设施不断完善，充分发挥其效益，方便人民生产和生活，提高城市功能和承载能力。 | | | | 一是结合城镇基础设施建设项目实施情况，完善城镇基础设施建设项目城镇配套需求：二是完成政府确定的其他项目建设工作。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 自来水老旧管网改造维护 | ≥1000米 | 6000米 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工程建设项目质量受监率和工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 建设项目资金到位时间 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 城市基础设施建设配套工作资金 | ≤1200万元 | 735.65892万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 城市基础设施建设完善 | 完 善 | 完 善 | 30 | 25 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度  指标 | 人民群众满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 7 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人：罗蕾 填报日期： 2025年4月10日 联系电话：13337392720

单位负责人签字：周玉科