附件

隆回县2025年欠发达国有林场巩固提升资金计划项目明细表

金额单位：万元

| 序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目预算总投资 | 补助资金 | 其他资金 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 |  |  | 隆回县大东山国有林场2025年欠发达国有林场基础设施项目 | 新建 | 2025年3月 | 2025年12月 | 隆回县林业局 | 隆回县大东山国有林场 | 响鼓岭工区危旧房改造，地面面积158平方米，建筑面积630平方米（层数为4层）挡土墙56立方米，前坪硬化200平方米 | 45万元/个 | 178 | 45 | 133 | 完成危旧工区房改建面积630㎡，挡土墙56立方米，前坪硬化200平方米，改善林场职工16户30人生活生产条件。 |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  |  | 隆回县木瓜山国有林场2025年欠发达国有林场产业发展项目 | 新建 | 2025年1月 | 2025年12月 | 隆回县林业局 | 隆回县木瓜山国有林场 | 干山工区建设柏木良种种苗繁育基地35亩（含围栏及喷灌设施） | 60万元/个 | 65 | 60 | 5 | 新建苗圃地35亩，围栏1200米，喷灌设施2套，改善我场林木种苗生产经营结构和布局，使种苗生产进入良种化、基地化、规模化层次；为培育高质量的后备森林资源提供遗传品质优良的苗木。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 | 105 | 138 |  |